# Приложение № 2

# к постановлению

# Правительства Санкт-Петербурга
от ____________ №_____________

План мероприятий по развитию

велосипедного движения в Санкт-Петербурге до 2015 года

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Создание инфраструктуры велосипедного движения |  |  |  |  |
| 1.1. Реконструкция существующей велосипедной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Локальная модернизация перекрестков на пр. Луначарского в местах пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью с занижением бордюрного камня. |  | 2012-2013 гг. | КРТИ |
|  | Установка ТСОДД и нанесение разметки на всем протяжении велосипедной дорожки |  | 2012 г. | КТТП |
|  |  |  | 2013 г. | КРТИ |
| 1.1.2. | Обустройство велосипедной дорожки в Приморском парке Победы. Демонтаж дополнительных искусственных ограждений и изменение радиусов поворотов |  | 2012-2013 гг. | КРТИ |
| 1.1.3. | Реконструкция Муринского парка в части расширения велосипедной дорожки в узких местах и обустройство обхода церкви Сретения Господня |  | 2012-2013 гг. | КБ |
| 1.1.4. | Установка ТСОДД на пересечениях велосипедной дорожки вдоль Приморского шоссе с развязкой Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга в Горской |  | 2012 г. | КТТП |
| 1.2. Ремонт объектов ЗНОП в части обустройства обособленных дорожек для движения на велосипедах |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Парк «Сосновка» |  | 2012-2013 гг. | КБ |
| 1.2.2. | Удельный парк |  | 2012-2013 гг. | КБ |
| 1.2.3. | Пискаревский парк |  | 2013-2014 гг. | КБ |
| 1.2.4. | Парк 300-летия Санкт-Петербурга |  | 2013-2014 гг. | КБ |
| 1.2.5. | Полюстровский парк |  | 2013-2014 гг. | КБ |
| 1.2.6. | Ладожский парк |  | 2013-2014 гг. | КБ |
| 1.2.7. | Парк Авиаторов |  | 2014-2015 гг. | КБ |
| 1.2.8. | Пулковский парк |  | 2014-2015 гг. | КБ |
| 1.2.9. | Парк Интернационалистов |  | 2014-2015 гг. | КБ |
| 1.2.10. | Южно-Приморкий парк |  | 2014-2015 гг. | КБ |
| 1.3. Благоустройство территории парка музея-заповедника «Павловск» в части обустройства обособленной дорожки для движения на велосипедах |  |  | 2012-2013 гг. | КК |
| 1.4. Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в Санкт-Петербурге в части обустройства детских тренировочных велосипедных трасс с установкой искусственных ограждений на разделительной полосе |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Сестрорецк, ул. Пляжная (вдоль Финского залива) |  | 2012-2013 гг. | КРТИ |
| 1.4.2. | Сестрорецк, Федотовская дорожка (от ул. 3-я Поперечная до Яхтклубовского пер.) |  | 2012-2013 гг. | КРТИ |
| 1.5. Создание велосипедных парковок |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Реализация мероприятий, указанных в строке 9 пункта 2.2 приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2007 № 1015 в части обустройства велосипедных парковок на автостоянках | 2012 г. | КТТП |
|  |  |  | 2013 г. | КРТИ |
| 1.5.2. |  | Проектирование и создание велосипедных парковок: |  |  |
| 1.5.2.1 |  | у ст.м. «Озерки»; у ст.м. «Гражданский проспект»; у ст.м. «Комендантский проспект»; у Финляндского вокзала; у Московского вокзала; на Заневской площади; у Балтийского вокзала; у ст.м. «Международная; у ст.м. «Проспект Ветеранов»; у ст. м. «Московская» | 2012 г. | КТТП, КГА, КУГИ |
|  |  |  | 2013 г. | КРТИ, КГА, КУГИ |
| 1.5.2.2. |  | у ж.д. ст. Зеленогорск; у ж.д. ст. Сестрорецк; у ж.д. ст. Царское Село; у ж.д. ст. Павловск; у ж.д. ст. Колпино; у ж.д. ст. Новый Петергоф; у ж.д. ст. Ораниенбаум | 2013-2014 гг. | КРТИ |
| 1.6. Обеспечение размещения рекламных конструкции с велосипедными парковками на территории Санкт-Петербурга около зданий, в которых расположены: |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, включая администрации районов Санкт-Петербурга |  | 2013 г. | КПВСМИ КГА |
| 1.6.2 | Государственные учреждения Санкт-Петербурга и государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга |  | 2013-2014 гг. | КПВСМИ КГА |
| 1.6.3 | - Учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования и их общежитий |  | 2013-2014 гг. | КПВСМИ КГА |
| 2 | Обеспечение УДС Санкт-Петербурга ТСОДД, направленными на снижение скорости движения транспортных средств при приближении к нерегулируемому пересечению УДС с велосипедной дорожкой |  | 2013-2015 гг. | КРТИ |
| 3 | Приобретение малогабаритной техники для обслуживания инфраструктуры велосипедного движения |  | 2013-2015 гг. | КБ |
| 4. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление предпроектных проработок по трассировке веломаршрутов в Санкт-Петербурге |  | 2012 г. | КРТИ, КТТП |
|  |  |  | 2013 г. | КРТИ |
| 4.2 | Издание памяток по ПДД для велосипедистов |  | 2013-2015 гг. | КПВСМИ |
| 4.3 | Размещение социальной рекламы использования велосипеда для передвижения по Санкт-Петербургу |  | 2014-2015 гг. | КПВСМИ |
| 4.4 | Проведение массовых мероприятий, пропагандирующих использование велосипеда в ежедневных поездках |  | 2013-2015 гг. | КФКиС |
| 4.5 | Проведение статистических и социологических исследований для мониторинга велосипедного движения |  | 2012 г. | КТТП |
|  |  |  | 2013-2015 гг. | КРТИ |

Принятые сокращения:

ЗНОП –зеленые насаждения общего пользования

КБ – Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

КГА – Комитет по градостроительству и архитектуре

КК – Комитет по культуре

КПВСМИ – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

КТТП – Комитет по транспортно-транзитной политике

КУГИ – Комитет по управлением городским имуществом

КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту

ПДД – Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от  23.10.1993 № 1090

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения

УДС – улично-дорожная сеть Санкт-Петербурга